anh em, tui thống nhất công việc lại của mọi người nhé

Tổng quát

theo dự định, giai đoạn 2 mình sẽ tập trung chủ yếu vào Sensor và các thuật toán ước lượng (Estimators)

Có 7 chủ thể (entity) cần dược nghiên cứu sau:

Sensors:

- Gyroscope

- Accelerometer

- Magnetometer

- Barometer

Estimators:

- Attitude estimator (ước tính tư thế)

- Altitude estimator (ước tính độ cao)

- Vertical velocity estimator (ước tính vận tốc đứng)

Nội dung nghiên cứu: xoay quanh việc thiết kế, chế tạo và sau đó là làm việc với bộ thí nghiệm máy quay li tâm đứng, tạo ra chuyển động quay để thực hiện các nội dung nghiên cứu sau với các chủ thể đã nêu trên

- Calibration: hiệu chuẩn – quá trình đưa dữ liệu từ sai thành đúng (theo lý thuyết)

- Analyze: thực hiện các phân tích với dữ liệu đo đạc

- Fine-tune: tinh chỉnh các thông số lọc nhiễu,

Phân công công việc:

Gia Huy: Tìm hiểu lý thuyết calibrate các sensor: gyro, accel, mag

- Xác định xem, thế nào là data chuẩn cho các sensor và làm cách nào để generate ra các data chuẩn đo với bộ thí nghiệm quay ly tâm

- Tìm cách đưa dữ liệu thô sang dữ liệu chuẩn (công thức toán học rõ ràng….)

- Đưa ra được quy trình calibrate phù hợp

- Implement được thuật toán trên các software cần thiết

Đại Cát: Tìm hiểu các thuật toán lọc nhiễu Filtering Algorithm

- Tìm hiểu các thuật toán filtering phổ biến, các lợi ích và trade-off, compromises của các thuật toán đó

- Hầu hết nhiễu sensor là white noise

- Tìm hiểu tác động của Filtering Algorithm với tín hiệu trên miền tần số

- Chạy thử trên ESP32 và so sánh các thuật toán lọc nhiễu khác nhau để tìm ra phương án tối ưu nhất

Cát Hân: Tìm hiểu bài toán Atttitude Estimation – Sensor Fusion

- Tìm hiểu thuật toán Kalman Filter

- Tìm hiểu quaternion

- Implement được các phép toán với quaternion trên môi trường Python từ data của các sensor, kiểm nghiệm tính khả thi

- Implement được thuật toán trên ESP32 với c++

Tuấn Nguyên: Thiết kế và phát triển bộ thí nghiệm Vertical Centrifuge

- Lên ý tưởng thiết kế (phác thảo) cho bộ VC, kết cấu, lựa chọn linh kiện và vật liệu ban đầu

- Bộ VC cần quay với tốc độ ổn định, an toàn và có khả năng theo dõi dữ liệu thời gian thực về góc và vận tốc.

- Thiết kế cơ khí 3D chi tiết trên Fusion 360

- Tìm kiếm linh kiện và tiến hành gia công, lắp đặt

- Chạy thử nghiệm và hoàn thiện

Hạo Nhiên